## Slide 1
발표일 : 2023.07.10
발표자 : 최세용
EDL workshop
ED LAB
ED LAB

## Slide 2
01
02
03
과제
롤러블
신재생
목표
학술적 목표
‘나’의 목표
취업

## Slide 3
과제

## Slide 4
롤러블
호서대학교 연차별 추진 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
추진연차 | 일련번호 | 개발내용 | 추진 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기간
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (주)
2 차년도 | 1 | 계획수립 및 자료조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 상황에 따른 tip 조건 설정 및 분석방법 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | tip 조건 별 scratch 신뢰성 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3차년도 연구개발 목표
3차년도 연구개발 실적
진행일정

## Slide 5
롤러블
Scratch
2 Copy
1 Copy

## Slide 6
롤러블
계획
스크래치 장비 구입 진행
경도계 구입 후 PI Film에 1차 측정
일동케미컬 미팅
TPU Rolling 3 Cycle 진행
PI Film, TPU 1차 Rolling 분 Scratch 진행 및 분석
-> Scratch tip Size 별 Scratch
-> 경도계를 이용한 재질에 따른 Scratch
PI Film, TPU 2차 Rolling 분 Scratch 진행 및 분석
-> Scratch tip Size 별 Scratch
-> 경도계를 이용한 재질에 따른 Scratch
PI Film, TPU Rolling 2 Cycle 진행
(Scratch 장비 도입 가정)
PI Film, TPU 3,4차 Rolling 분 Scratch 진행 및 분석
-> Scratch tip 형상 별 Scratch
PI Film과 TPU의 경향 분석
정량적 목표치 달성
2차년도 과제 마무리 및 4차년도 계획 수립
~7월
8~9월
10~11월
12월

## Slide 7
롤러블
호서대학교 연차별 추진 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
추진연차 | 일련번호 | 개발내용 | 추진 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기간
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (주)
2 차년도 | 1 | Reference Sample 측정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | Reference Sample 측정 후 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | 노광조건에 따른 Optical Binding 공정평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
계획서 일정
자체 일정

## Slide 8
신재생
연구개발 목표 및 내용(2차년)
목표 : Optical Bonding 기술을 이용한 투시 Window 패널 공정 개발
OCR에 대한 광학적 특성 평가 1
-> IR (780~1000nm) 차단율 측정
(Spectrophotometer)

## Slide 9
신재생
연구개발 목표 및 내용(2차년)
목표 : Optical Bonding 기술을 이용한 투시 Window 패널 공정 개발
-> OCR 기판의 시인성 측정
OCR에 대한 광학적 특성 평가 2
Haze = * 100(%)

## Slide 10
신재생
연구개발 목표 및 내용(2차년)
목표 : Optical Bonding 기술을 이용한 투시 Window 패널 공정 개발
열(IR)을 반사하여 열 흐름을 억제하기 위해 (Ag) 증착
여름에는 외부의 열을 반사하여 냉방부하를 저감,
겨울에는 실내의 열이 외부로 빠져나가지 못함
난방부하를 저감하여 에너지 절감을 실현할 수 있으며,
코팅 방향에 따른 최적의 효율 구조 개발이 필요
실외
실외
실내
실내
실내 난방 복사열
실외 지상 복사열

## Slide 11
~7월
8월
9~11월
12월
신재생
계획
인투시 제작 샘플 수령
분광 헤이즈미터 업체 조사 및 컨택
스펙트로미터 및 헤이즈미터 1차 측정
1차 측정 후 정량적 목표치에 따른 추가실험 논의
-> 인투시 미팅
2차 측정
(Ag 증착에 따른 추가실험 진행)
2차 측정 후 정량적 목표치에 따른 추가실험 논의
추가 측정
정량적 목표치 달성
2차년도 과제 마무리 및 3차년도 계획 수립

## Slide 12
목표

## Slide 13
학술
연구실
해외학회 최소 2회 참석
-> 구두발표 최소 1회 이상
학술대회
졸업
졸업주제 선정
논문
논문 작성
-> 롤러블
-> Pervoskite

## Slide 14
인생
과거
현재
미래
Reading
Listening
Speaking
JLPT N2 이상
HSK 3급 이상
goethe zertifikat B1 이상

## Slide 15
취업

## Slide 16
삼성 채용공고

## Slide 17
English

## Slide 18
English

## Slide 19
직무적합성 평가

## Slide 20
직무적성검사 (GSAT)
F는 홍보팀에 배치된다.
A는 재무팀을 제외한 모든 팀에 배치될 수 있다.
인사팀에는 2명이 배치된다.
B가 영업팀에 배치되는 경우는 1가지다.
D는 영업팀이다.
A,B,C,D E,F
영업 / 재무 / 홍보 / 인사
E
C,A
F
B,D
E
C
A,F
B,D
E
C,B
A,D
F
E
C,F
B
A,D

## Slide 21
합격자들

## Slide 22
준비법
영어
직무적합성평가
직무적성검사 (GSAT)
면접
기출문제 풀이 (최소 3~4권 이상)
선택과 집중
-> 문제 풀이법 확인
-> 모르는 문제 넘기기
모의고사
-> 실전과 같은 시간으로 풀이
4-2학기 전공학점 확보
-> 전공평점 3.8이상 확보
전공 심화내용 복습
-> 반도체 이론 및 양자역학
-> 반도체 장비 및 8대공정
전공과 기업의 연관성 확인
(반도체공정기술, 반도체공정설계)
나의 약점 분석
-> 왜 1학년 평점이 낮은가?
-> 왜 문과에서 이과로 넘어왔는가?
지원기업의 약점 분석
-> 현재 삼성의 약점이 무엇인가?
-> ~~한 상황의 경우 기업이 선택할 최선의 선택은 무엇인가?
면접에 적합한 화술 및 태도 공부
-> 약점에 대해 인지하고 보완
-> 주관적 생각에 대한 자기주도적 태도
-> 스스로에 대한 일관성 및 타인에 대한 용인술
TOEIC 800 이상 확보
-> 현재점수 : 모의토익 480~500

## Slide 24
해봤어?
故 峨山 정주영
(1915 ~ 2001)